}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Fernando Balague, Matias Barrios, Sebastian Rojas |
| --- | --- |
| Rut | 21.259.505-5 ¦ 20.997.481-9 ¦ 21.609.532-4 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | San Carlos de Apoquindo |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | ProductBiss |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | • Ingeniería y Arquitectura de Software. • Gestión y Persistencia de Datos. • Seguridad, Identidad y Redes. • Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos. |
| Competencias | • Diseño y Construcción de Software: Diseñar y desarrollar arquitecturas de software robustas, desacopladas, escalables y seguras utilizando estándares de la industria (FastAPI, Vue 3, Docker). • Modelamiento y Gestión de Bases de Datos: Implementar modelos de persistencia relacionales normalizados y multi-tenant garantizando integridad referencial, transaccionalidad e idempotencia. • Seguridad y Cumplimiento: Integrar mecanismos modernos de autenticación/autorización centralizada (OIDC/Keycloak, MFA, control de acceso basado en roles) y dar cumplimiento al marco regulatorio de protección de datos personales (Ley 21.719 en Chile). • Gestión de Proyectos TI: Planificar, estimar y ejecutar proyectos de ingeniería de software mediante metodologías ágiles, control de versiones y despliegue continuo. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Problema a solucionar: El comercio minorista y las pymes en Chile que operan con múltiples sucursales enfrentan una grave fragmentación en sus herramientas de software. La mayoría de los sistemas POS dependen de conexión continua a internet (generando quiebres operacionales ante caídas de enlace) o carecen de una sincronización multi-sucursal centralizada y confiable. Además, las soluciones disponibles suelen ser costosas, no contemplan normativas modernas de privacidad de datos (Ley 21.719) o presentan arquitecturas monolíticas difíciles de escalar. Ubicación y Contexto: Dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) comerciales en Chile (con proyección regional), operando en contextos urbanos y semi-urbanos donde la estabilidad de la red puede ser variable. Población Afectada: Dueños de negocios (que requieren control consolidado de inventario, precios y métricas de todas sus sucursales), cajeros/operadores de venta (que necesitan agilidad en caja sin bloqueos por caídas de internet) y administradores de plataforma (que gestionan infraestructura, planes y soporte global). Aporte de Valor: ProductBiss entrega una solución integral, modular y desacoplada que permite operar de forma híbrida (online/offline resiliente hasta 5 días), resolver conflictos de sincronización de manera determinista y ofrecer al dueño del negocio control centralizado de inventario masivo (Excel/incremental), campañas, reportería y analítica predictiva básica con Machine Learning, todo bajo una arquitectura multi-tenant segura. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e integración de una plataforma de software distribuida compuesta por: - Backend Core (FastAPI + MySQL 8 + Keycloak): Núcleo central multi-tenant con arquitectura REST/JSON, autenticación OIDC centralizada, motor de sincronización bidireccional idempotente (Push/Pull con UUIDs), almacenamiento de archivos persistente en volúmenes Docker y endpoints de auditoría/cumplimiento legal. - ProductClient (Vue 3 + Pinia): Aplicación web de control maestro para el Dueño del negocio, permitiendo administración multi-sucursal simultánea, grilla dinámica de catálogo y precios por sucursal, carga masiva de inventario por Excel con lógica incremental (+N/-N), reportería avanzada y resolución manual de conflictos de sincronización. - ProductAdmin (Vue 3 + Pinia): Consola administrativa global de plataforma para el superadministrador con MFA obligatorio, gestión global de clientes/membresías, control de límites operacionales (max_cajas), configuración exclusiva de tiendas e-commerce QR (con validación de llaves Mercado Pago) y módulo de soporte e impersonación de cuentas auditado. - ProductBiss POS (Vue 3 + Electron + Capacitor): Aplicación web, escritorio y móvil dedicada a la venta de articulos de sucursales. Se incorporó el detalle operativo del informe técnico: consumo directo del Backend, rol explícito para cajeros y Dueño (acotado a la sucursal activa), funcionamiento híbrido con soporte offline de hasta 5 días en SQLite, impresión térmica ESC/POS directa con detección de ancho (58/80 mm) y la regla explícita de emisión de comprobantes no tributarios (sin DTE ni integración con el SII). |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Exige el diseño de arquitecturas distribuidas modernas basadas en microservicios/contenedores Docker. Aplica principios avanzados de base de datos relacionales (MySQL 8, SQLAlchemy, migraciones con Alembic, claves primarias UUID/ULID para evitar colisiones). Integra ciberseguridad aplicada: Single Sign-On (OIDC Keycloak), gestión de sesiones mediante JWT de vida corta, MFA con autenticador OTP, hash con Argon2id para contingencia offline y registro de auditoría inmutable. Resuelve un desafío algorítmico no trivial: la sincronización offline/online con motor de resolución de conflictos de concurrencia distribuida. |
| Relación con los intereses profesionales | Permite al equipo especializarse en: - Arquitectura de software moderna y desarrollo Full Stack (Python/FastAPI en backend y Vue 3 Composition API en frontend). - DevOps y contenerización profesional (Docker Compose, gestión de volúmenes persistentes y despliegue en la nube mediante Railway). - Soluciones B2B SaaS (Software as a Service) multi-tenant con modelos de suscripción y licenciamiento. - Experiencia directa en el cumplimiento de la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales en Chile, un estándar altamente demandado en la industria actual. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Duración y Horas: Se planifica en una ventana temporal de 12 a 16 semanas académicas, estructurada con hitos de entrega incrementales (sprints semanales). Recursos y Materiales: - Stack 100% Open Source y gratuito para desarrollo: FastAPI, Vue 3, Vite, Electron, Capacitor, Keycloak, MySQL Community Server, Docker Desktop. - Entornos de despliegue y repositorios con capas gratuitas/educativas (GitHub, Railway). - Equipos de cómputo estándar de los estudiantes para ejecución de contenedores locales. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma integral de software multi-tenant (ProductBiss), compuesta por un backend centralizado, un módulo de gestión multi-sucursal para dueños (ProductClient) y una consola de administración global (ProductAdmin), que permita optimizar la gestión comercial, el control de inventarios masivos y la operación continua y resiliente de puntos de venta mediante una arquitectura segura y escalable. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar e implementar una API RESTful centralizada con FastAPI y MySQL 8, bajo un modelo de aislamiento multi-tenant por columnas, migraciones automáticas con Alembic y autenticación centralizada mediante Keycloak (OIDC/OAuth2). Desarrollar un motor de sincronización bidireccional idempotente (Push/Pull) que soporte contingencia de datos, prevención de duplicados con UUIDs y una bandeja de resolución de conflictos asistida. Construir la aplicación web ProductClient (Vue 3/Pinia) para el Dueño del negocio, permitiendo la parametrización de precios/stock por sucursal en grilla única, importación masiva de inventario vía Excel dinámico (+N/-N), gestión de campañas y reportes analíticos consolidados. Construir la aplicación web ProductAdmin (Vue 3/Pinia) para el Superadministrador de plataforma con autenticación MFA obligatoria, facilitando el control de clientes, planes/membresías, límites operacionales (max_cajas), aprovisionamiento de tiendas e-commerce QR y herramientas de impersonación/auditoría. Garantizar el cumplimiento de estándares de seguridad, rendimiento y privacidad de datos conforme a la Ley 21.719, verificando la plataforma mediante pruebas de integración en entornos de QA contenerizados con Docker Compose. Construir la aplicación ProductBiss POS (Vue 3, Electron y Capacitor) encargada de la venta en sucursal, control de caja/arqueo, recepción de pedidos online e impresión térmica ESC/POS directa sin DTE/SII.» Y en el objetivo del motor de sincronización se especificó la persistencia local en SQLite y la ventana de resiliencia de hasta 5 días. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una adaptación de la metodología ágil Scrum combinada con Feature-Driven Development (FDD), organizada en sprints de 1 a 2 semanas. El desarrollo se divide en tres fases principales: [Fase 1: Cimientos & Backend Core] ──> [Fase 2: Desarrollo Frontends en Paralelo] ──> [Fase 3: Integración E2E & QA Final] Matías Barrios (Líder de Proyecto, Arquitectura, ProductBiss POS & Encargado de Backend): - Desarrollo multiplataforma en Vue 3, Electron y Capacitor (Web, Escritorio y Móvil). - Implementación de la persistencia local en SQLite y respaldo JSON de la cola offline. - Interfaz de venta rápida (teclado-first, soporte táctil, lector de código de barras). - Lógica de cobro multi-método y mixto (efectivo con vuelto, débito, crédito, transferencias, JUNAEB). - Módulo de caja y arqueo (apertura, conteo y cierre con cálculo de diferencias). - Integración de impresión térmica directa ESC/POS con autodetección de impresora y ancho en milímetros. Fernando Balagué (Frontend Developer — ProductAdmin): - Responsable del desarrollo de la consola web de administración global de la plataforma en Vue 3 (Composition API, Pinia, Router). - Implementación de la autenticación OIDC con MFA obligatorio. - Construcción de los módulos de gestión global de clientes, administración y extensión manual de planes/membresías, control de límites operativos (max_cajas) y aprovisionamiento exclusivo de tiendas e-commerce QR (validación de llaves Mercado Pago y PDF de cartas). - Desarrollo del visor de auditoría (histórico y en vivo) y el sistema de soporte con impersonación auditada. Sebastián Rojas (Frontend Developer — ProductClient): - Responsable del desarrollo de la aplicación web del Dueño en Vue 3 (Composition API, Pinia, Router) bajo el estándar visual monocromático azul marino. - Implementación del selector de alcance multi-sucursal persistente y la gestión de sucursales/empresa. - Construcción de la grilla de catálogo multi-sucursal (precios, stock y estado por sucursal en una sola pantalla) y la actualización masiva de precios. - Desarrollo del módulo de inventario con carga por Excel dinámica por sucursal (soporte +N / -N), gestión de campañas, administración de cajeros, reportes analíticos/ML y la bandeja de resolución de conflictos.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance 1 | Backend | Repositorio con stack Docker Compose funcional (api, keycloak, db-app, db-keycloak), autenticación OIDC por roles operativa y endpoints de catálogo/sucursales funcionando en QA local. | Demuestra la interoperabilidad del backend antes de comenzar la integración masiva con las aplicaciones cliente. |
| Avance 2 | Frontend | Se integró la entrega funcional de ProductBiss POS (venta, cobro mixto, impresión térmica y base local SQLite offline) junto a la integración con ProductClient. |  |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Diseño y Arquitectura de Software | Configuración de Entorno y Cimientos Backend | Creación de repositorio, dockerización del stack (FastAPI, MySQL, Keycloak, volúmenes de media) y configuración de migraciones con Alembic. | Docker, FastAPI, Python 3.12, MySQL 8 | 2 semanas | M.Barrios | Requiere correcta exportación versionada del realm de Keycloak. |
| Modelamiento y Persistencia | Implementación Módulos Maestros API | Endpoints de clientes, planes, sucursales, usuarios POS, catálogo y grilla de precios multi-sucursal con aislamiento tenant. | FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic v2 | 2 semanas | M.Barrios | Validar unicidad compuesta por cliente (id_cliente, codigo). |
| Diseño UI y Desarrollo Frontend | Andamiaje e Identidad ProductClient | Estructura base Vue 3 + Pinia, autenticación OIDC, selector global persistente de sucursales y módulo de Sucursales/Empresa. | Vue 3, Pinia, Vite, CSS Propio | 2 semanas | S.Rojas | Asegurar cumplimiento del estándar monocromático azul marino. |
| Seguridad e Identidad Centralizada | Andamiaje y Módulos Base ProductAdmin | Estructura Vue 3, login OIDC con MFA forzado, listado global de clientes y ficha técnica de sucursales/dispositivos. | Vue 3, Pinia, Keycloak JS | 2 semanas | F.Balague | Validar que el admin no esté restringido por id_cliente. |
| Programación y Lógica de Negocio | Motor de Inventario Excel y Grilla Catálogo | Creación de grilla multi-sucursal y procesamiento de archivo Excel por sucursal con sintaxis incremental +N/-N. | Vue 3, SheetJS / Excel parsing | 3 semanas | S.Rojas | Controlar validación estricta de filas erróneas antes de aplicar. |
| Seguridad e Integración Externa | Gestión E-commerce QR y Planes Manuales | Módulo administrativo para asignación de llaves Mercado Pago, subida de carta PDF a volumen y extensión manual de planes. | Vue 3, API Mercado Pago | 2 semanas | F.balague | Validar llaves de Mercado Pago en tiempo real antes de guardar. |
| Arquitectura y Algoritmia | Motor de Sincronización y Bandeja Conflictos | Implementación de Push idempotente por UUID, Pull delta y endpoints para resolución manual de divergencias en datos. | FastAPI, SQLite (lógica sync) | 2 semanas | S.Rojas | Crítico asegurar que las ventas nunca se descarten ante colisiones. |
| Analítica y Métricas | Reportería, KPIs y Predicciones ML | Integración de endpoints de reportes, cálculo de margen comercial, gráficos y visualización del servicio predictivo de ventas. | Vue Charts, Python Scikit-Learn | 2 semanas | M. Barrios | Tareas de entrenamiento de ML deben ser asíncronas para no trabar la API. |
| Auditoría y QA | Auditoría, Impersonación y Ley 21.719 | Implementación del visor de logs en vivo, soporte de impersonación controlada y endpoints de derechos ARCO+ (exportar/borrar datos). | FastAPI, Vue 3, JSON Logs | 2 semanas | F. Balagué | Registro inmutable de acciones sensibles con IP y actor. |
| Gestión y Despliegue | Pruebas Integrales, QA y Despliegue | Pruebas de integración E2E entre todas las aplicaciones, carga de datos demo (seed) y despliegue final en Railway. | Railway, Docker Compose, Postman | 2 semanas | Todo el Equipo | Congelamiento definitivo de versiones y entrega de informe final. |
| Diseño UI y Desarrollo Frontend | Desarrollo Base ProductBiss POS | Estructura base Vue 3 + Electron, layout teclado-first con Bootstrap Icons, pantalla de venta, catálogo, carrito y pagos mixtos. | Vue 3, Electron, Pinia, Bootstrap Icons | 3 semanas | M.Barrios | Diseño optimizado para caja rápida; integración con lector de código de barras. |
| Hardware y Persistencia Local | Módulo Offline e Impresión ESC/POS | Persistencia local en SQLite (hasta 5 días offline), respaldo JSON y render de impresión térmica ESC/POS con detección de ancho (58/80 mm). | Electron, SQLite local, ESC/POS | 3 semanas | M. Barrios | Sin DTE/SII: emisión exclusiva de comprobante de detalle no tributario. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| 1. Levantamiento, Arquitectura & Cimientos Docker/DB | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 2. Configuración Keycloak & Backend Core (Auth/Tenants) | -- | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 3. API Catálogo, Grilla Multi-sucursal y Ventas | -- | -- | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 4. Andamiaje Frontend ProductClient & ProductAdmin | -- | -- | -- | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 5. ProductBiss POS: Andamiaje, Catálogo y Venta Base | -- | -- | -- | -- | X | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 6. ProductClient: Catálogo, Grilla & Carga Excel (+N/-N) | -- | -- | -- | -- | X | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 7. ProductAdmin: Clientes, Planes, max_cajas & QR MP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 8. ProductBiss POS: Caja, Impresión ESC/POS y SQLite Offline | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | X | X | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 9. Backend: Motor de Sync, Push/Pull & Conflictos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | X | X | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 10. ProductClient: Campañas, Cajeros & Bandeja Conflictos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | X | X | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 11. ProductAdmin: Auditoría en vivo, Impersonación & ARCO+ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X- | X | X | - | - | -- | -- | -- | -- |  |
| 12. Reportería, KPIs multi-sucursal & Servicio ML | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | X | X- | - | -- | -- | -- | -- |  |
| 13. ProductBiss POS: Empaquetado Capacitor (Móvil) y Pulido UI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | X | X | -- | - | - | - |  |
| 14. Pruebas de Integración E2E en QA Local (Stack Completo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - |  |
| 15. Despliegue en Railway, Ajustes de Rendimiento & Ley 21.719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |  |
| 16. Pruebas de Aceptación, Documentación Final y Defensa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.