Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Backend finalizado al 100%: Se concluyó íntegramente la API REST multi-tenant en FastAPI dockerizada, implementando los 17 módulos funcionales (M1 a M17). Esto incluye el servidor de autenticación e identidad centralizada en Keycloak con OIDC y MFA para administradores, el motor de sincronización híbrido push/pull idempotente con resolución de conflictos, la base de datos MySQL 8 con claves primarias UUID generadas en cliente, el almacenamiento en volumen Docker media para activos digitales, y el marco de cumplimiento normativo según la Ley 21.719 (derechos ARCO+ y auditoría). ProductAdmin (Semana 4 en curso): Se implementó con éxito el andamiaje en Vue 3 + Pinia, la autenticación OIDC con MFA obligatorio, el módulo completo de Clientes (búsqueda, filtros y CRUD integral), y actualmente se encuentra en ejecución la S4 correspondiente a la gestión global de Sucursales, el ajuste y control exclusivo del parámetro max_cajas por sucursal y la visualización de dispositivos POS enlazados. ProductClient (Semana 4 en curso): Se completó la estructura base con el selector global de sucursales persistente, la gestión de sucursales del cliente (con control de límites según plan), datos de empresa, y el catálogo maestro de productos. Actualmente se encuentra en desarrollo la S4: la grilla multi-sucursal para fijación de precio, stock y estado activo por sucursal para cada producto en una vista unificada. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes en los objetivos generales ni específicos. Se mantienen las metas de construir un ecosistema SaaS POS y de administración omnicanal, multi-tenant e híbrido (online/offline) para comercio minorista. |
| Metodología | Se reafirma el uso de metodología ágil iterativa con entregas semanales orientadas a Definition of Done (DoD). Se utilizó una estrategia de desarrollo secuencial anticipado (speedrun) para el Backend, logrando congelar los contratos OpenAPI antes de desplegar en paralelo los módulos frontend de ProductAdmin y ProductClient, lo cual mitigó cuellos de botella e inconsistencias de integración. |
| Evidencias de avance | Las evidencias presentadas para esta entrega corresponden a: - Contrato de API y especificación OpenAPI (Swagger/FastAPI): Documentación técnica de los endpoints expuestos y validados con Pydantic v2, acreditando la finalización del backend multi-tenant y su Docker Compose. - Módulo de Clientes y Sucursales en ProductAdmin (S1–S4): Capturas y código fuente de la consola de administración en Vue 3 mostrando el login con MFA vía Keycloak, CRUD de clientes y panel de sucursales con edición de max_cajas. - Ficha de Catálogo y Grilla Multi-sucursal en ProductClient (S1–S4): Interfaces funcionales donde el rol "Dueño" navega su catálogo y asigna stock/precios diferenciados por cada sucursal en una única vista matricial. - Resguardo de calidad: - Pruebas manuales e integración en entorno de QA local levantado con Docker Compose (docker compose up) con datos de prueba (seed). - Validación estricta en Backend mediante esquemas Pydantic v2 (normalización de RUT chileno con dígito verificador, saneamiento de entradas, tipos de datos monetarios en enteros CLP). - Estándar visual y de arquitectura riguroso: paleta monocromática azul marino, bordes rectos, sin emojis y uso de Bootstrap Icons en los frentes web. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Arquitectura de Software & Backend | Diseño, dockerización y finalización integral de la API REST multi-tenant (Módulos M1 a M17: Auth Keycloak, multi-tenancy, sync híbrido, ventas, inventario y cumplimiento Ley 21.719) | Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy 2, Alembic, MySQL 8, Docker Compose, Keycloak. | 3 semanas (22 ago – 7 sep) | Líder Backend / Equipo | Facilitador: Congelar el contrato OpenAPI temprano evitó bloqueos e inconsistencias con las apps cliente. | Completado | Ninguno; cerrado según cronograma. |
| Desarrollo de Interfaces Administrativas (ProductAdmin) | Implementación de andamiaje Vue 3, layout base, autenticación OIDC con MFA obligatorio y módulo CRUD global de Clientes (S1 a S3). | Vue 3, Pinia, Vite, Bootstrap Icons, Keycloak OIDC. | 3 semanas (8 sep – 28 sep) | Desarrollador Frontend Admin | S2 tuvo menor disponibilidad por Fiestas Patrias; el ritmo se normalizó en S3. | Completado | Ninguno. |
| Control de Acceso y Gestión de Infraestructura Comercial (ProductAdmin) | Desarrollo del módulo de Sucursales Global, visualización de dispositivos POS enlazados y control exclusivo de max_cajas por sucursal (S4). | Vue 3, Pinia, endpoints Backend (/sucursales, /devices). | 1 semana (29 sep – 5 oct) | Desarrollador Frontend Admin | Requiere restringir a nivel de interfaz que solo el rol admin pueda alterar el límite de cajas físicas. | En curso | Ninguno; en desarrollo según fecha planificada. |
| Desarrollo de Aplicaciones de Gestión Comercial (ProductClient) | Implementación de layout con selector global de sucursales persistente, datos de empresa, configuración de sucursales y catálogo base de productos (S1 a S3). | Vue 3, Pinia, Vite, Router, API Backend (/empresa, /sucursales, /productos). | 3 semanas (8 sep – 28 sep) | Desarrollador Frontend Client | Se logró una reactividad fluida en el selector de alcance de locales del Dueño. | Completado | Ninguno. |
| Modelado de Datos Frontend y Lógica Multi-sucursal (ProductClient) | Construcción de la grilla matricial multi-sucursal para fijación de stock/precio/estado activo por local y carga de imágenes a volumen media (S4). | Vue 3, Pinia, endpoints /producto-sucursal y volumen Docker media. | 1 semana (29 sep – 5 oct) | Desarrollador Frontend Client | Complejidad en la validación reactiva de filas sin precio para marcarlas inactivas automáticamente. | En curso | Ninguno; en desarrollo según fecha planificada. |
| Seguridad, Auditoría y Plataforma Avanzada | Implementación de módulos restantes en ProductAdmin: gestión de usuarios/cajeros, planes manuales, configuración QR, auditoría en vivo/histórica y métricas (S5 a S12). | Vue 3, Pinia, Bootstrap Icons. | 8 semanas (6 oct – 30 nov) | Desarrollador Frontend Admin | Planificado según cronograma secuencial. | No iniciado | Ninguno. |
| Procesamiento de Archivos y Analítica de Negocio | Implementación de módulos restantes en ProductClient: importador Excel opción C (+N/-N), promociones/campañas, reportes analíticos, KPIs/ML y bandeja de conflictos (S5 a S12). | Vue 3, librerías de hojas de cálculo, charts. | 8 semanas (6 oct – 30 nov) | Desarrollador Frontend Client | Planificado según cronograma secuencial. | No iniciado | Ninguno. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: - Estabilidad del Backend: El haber completado el Backend y estandarizado las respuestas JSON, códigos de error en español y esquemas de validación antes del avance fuerte en frontend permitió que los desarrolladores de ProductAdmin y ProductClient consumieran endpoints ya funcionales y testeados vía Swagger/Postman, reduciendo al mínimo los bloqueos técnicos. - Contenerización homogénea: El uso de Docker Compose con un seed de datos demo facilitó que cada desarrollador dispusiera de un entorno de pruebas idéntico en su máquina local sin depender de servicios remotos inestables. Dificultades: - Capacidad reducida en Semana 2: La festividad de Fiestas Patrias (15–21 de septiembre) generó una merma en las horas efectivas de desarrollo. - Acción tomada: Se organizaron sesiones de desarrollo intensivo durante la Semana 3, priorizando los módulos base de datos maestros (clientes y productos), logrando normalizar los tiempos y entrar a la Semana 4 con las metas de sincronización al día.

Actividades ajustadas o eliminadas: Justificación de no requerir ajustes ni eliminaciones: No se eliminaron actividades ni se recortó el alcance planteado originalmente. El plan de trabajo ha demostrado ser realista y sostenible gracias a que el núcleo crítico (Backend, base de datos relacional y autenticación Keycloak) quedó completamente cerrado en la etapa previa, absorbiendo la complejidad técnica mayor y permitiendo que el avance de los frentes web mantenga un ritmo estable y predecible.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Estado de actividades: No se registran actividades con retraso crítico a la fecha. Actividades no iniciadas (Semanas 5 a 12): Corresponden a los módulos subsecuentes planificados según el cronograma (gestión de usuarios globales, manual de planes, motor QR, carga masiva por Excel, auditoría y tableros analíticos). Estrategia para asegurar el cumplimiento: - Se mantendrán las revisiones semanales de Definition of Done (DoD). - Se respetará el criterio de priorización establecido en la planificación: priorizar los flujos operativos transaccionales (Inventario Excel, Usuarios, Planes y Configuración QR) por sobre tableros estadísticos complejos y módulos de sistema, los cuales se afinarán en las semanas de cierre (S11 y S12).